晋  来  办  平  台

应

急

演

练

报

告

2025年8月30日

目 录

1. 演练目的	1

2. 演练范围与场景	1

3. 演练方式与时间	2

4. 参与人员及职责	2

5. 演练阶段与议程	2

6. 成功标准	3

7. 准备工作与资源需求	3

8. 风险控制与注意事项	4

演练概述

为全面验证《“晋来办”平台应急预案》的有效性与各应急小组的协同作战能力，我部于 2025年8月30日 成功组织了专项实战演练。本次演练严格遵循预定的演练计划，模拟了“APP核心服务异常”场景，完整执行了应急响应的全流程。演练过程紧张有序，各小组反应迅速、诊断精准、协作顺畅，达到了检验流程、锻炼队伍、优化体系的预期目标。

演练准备与启动

演练前3个工作日，演练计划已下发至所有参演人员。8月30日14:00，全体参演人员在应急指挥群内完成线上集结，演练总指挥（数智运营经理）宣布演练启动，并再次明确了演练纪律与目标。

14:05，模拟事件被正式注入：“监控警报：‘晋来办’APP首页及核心接口大量返回500状态码，请立即处置！”

14:07，技术支撑组组长阴俊杰率先响应，并在2分钟内根据现象判断需启动应急预案。

14:08，指挥组组长景建波批准并正式宣布启动《“晋来办”平台应急预案》。

应急响应与处置过程

预案启动后，各小组立即进入应急状态，严格遵循预案第五章规定的流程展开工作。

整个处置流程关键时间节点明确，体现了高效的系统性协作：

14:15，网络及云平台保障组率先反馈：“经检查，SLB及后端服务器网络均正常，排除网络故障。”

14:18，平台运维组在应用服务器上通过日志分析，迅速定位到根本原因：“TongWeb应用服务器因内存溢出导致服务崩溃。”

14:25，技术支撑组综合各方信息，向指挥组汇报诊断结论与处置方案：“确认为TongWeb软件故障，建议立即重启服务。” 指挥组景建波组长当即授权操作。

14:28，平台运维组执行TongWeb服务重启。

14:31，服务重启完毕。技术支撑组通过多轮模拟请求验证，确认APP各项功能恢复正常。

14:33，技术支撑组向指挥组报告：“故障已排除，服务恢复，申请结束应急响应。”

14:35，指挥组宣布应急响应终止，演练进入复盘阶段。

演练评估与总结

目标达成情况

| 评估维度 | 评估结果 | 说明与证据 |
| --- | --- | --- |
| 响应有效性 | 优秀 | 2分钟内启动预案，28分钟完成从故障发生到恢复的全过程，远超SLA要求。 |
| 流程符合性 | 优秀 | 各组严格按预案SOP执行，从网络到应用的排查路径科学、无遗漏。 |
| 协同效率 | 优秀 | 通过指挥群沟通，信息透明，决策链短，协作无缝 |
| 技术能力 | 优秀 | 能快速通过日志精准定位“内存溢出”根本原因，技术功底扎实 |

演练亮点

指挥高效：指挥组决策果断，授权清晰，为快速恢复奠定了基础。

定位精准：平台运维组在12分钟内即从应用日志中锁定“TongWeb内存溢出”这一根本原因，展现了深厚的专业技术能力。

协同顺畅：各组之间职责清晰、接口明确，形成了高效的联动机制。

存在的问题与改进点

问题1：应急沟通中虽及时，但信息格式不统一，不利于快速抓取关键信息（如：影响范围、预计恢复时间）。

问题2：预案中要求输出《故障解决情况报告》，但无标准化模板，不利于知识的沉淀和归档。

改进措施与行动计划

针对本次演练暴露出的待改进项，制定以下行动计划

| 改进项 | 改进措施 | 责任部门 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急沟通信息格式不统一 | 设计与推行《应急事件通报模板》，包含“事件现象、影响范围、初步原因、处理进展、预计恢复时间”等关键字段 | 数智运营部 | 2025年9月30日 |
| 故障报告未标准化 | 编制《故障解决情况报告》标准模板，并纳入知识库管理流程，强制在每起事件后归档 | 数智运营部 | 2025年9月30日 |

结论

本次“晋来办”平台应急演练取得了圆满成功。结果证明，现行的应急预案流程设计科学、合理，应急组织架构职责清晰、运转高效，各小组人员具备快速响应和解决突发故障的强大能力。演练有效验证了平台运维体系在应对突发性软件故障时的业务连续性与韧性。本次演练的全套文档，可作为我部ITSS认证中“事件管理”与“连续性管理”过程域的关键符合性证据。