江西通信产业服务有限公司

翔云系统运维服务项目

服务可用性和连续性报告

文件编号：JXTX-06-16

| 编制部门:数智运营部 | 编制时间:2025.11.30 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 编制时间:2025.11.30 |
| 批准人:涂志云 | 审批时间:2025.11.30 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.1.10 | V1.0 | 新建 | 徐超超 | 何峻 | 涂志云 |

目录

江西通信产业服务有限公司	1

翔云系统运维服务项目	1

服务可用性和连续性报告	1

1. 摘要	4

2. 服务可用性核心指标达成情况	4

3. 服务连续性管理常态化建设	5

3.1. 连续性能力日常渗透	5

3.2. 计划性演练与优化	5

3.3. 风险评估与计划迭代	5

4. 知识管理体系的核心支撑作用	5

5. 组织协同与资源保障	6

6. 持续改进与未来规划	6

7. 结论	6

摘要

本报告旨在全面总结自项目启动至2025年11月30日期间，乙方（江西通信产业服务有限公司）依据《翔云系统运维及知识管理体系建设项目合同》及《服务可用性与连续性计划（SAC）》，在保障"翔云系统"运维服务高可用性与业务连续性方面的执行情况、关键绩效及持续改进成果。核心数据显示，服务整体可用率达到99%，所有监控指标均优于合同约定目标，通过体系化的日常运维管理、有效的知识沉淀及前瞻性的演练规划，确保了服务的稳定与可靠交付。

服务可用性核心指标达成情况

| 指标项目 | 合同目标(SLA) | 2025年1-11月实际达成 | 评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月度服务可用率 | ≥ 90% | 100% | ✅ 达标并超越 |
| 月度服务故障中断次数 | ≤1次 | 0次 | ✅ 达标 |

达成结果分析：

服务可用性指标的稳定达成，主要得益于以下措施的常态化运行：

常态化主动监控与巡检： 根据知识库高频问题清单，每日对关键业务流程进行健康度检查，本年度累计完成预防性干预58次，有效避免了潜在的服务波动。

稳健的资源与技能保障： 项目团队严格执行“主备岗”制度与定期轮训，确保了人员变动与假期期间的服务无缝衔接。本年度团队核心人员保有率为100%。

知识驱动的效率提升： 知识库的持续运营使得78%的P3/P4级服务请求可通过标准方案快速处理，用户自助查询解决率提升至35%，从根本上减轻了服务台压力并提升了整体效率。

服务连续性管理常态化建设

连续性能力日常渗透

流程固化： 已将服务连续性意识融入日常运维流程。例如，所有系统变更前均需通过知识库评估对上下游接口的影响；服务台交接班日志中明确包含连续性状态检查项。

工具可靠性验证：通过月度例行的备用系统（如备用远程支持工具、知识库只读镜像）启动测试，确保其始终处于就绪状态。

计划性演练与优化

根据SAC要求，本年度按计划完成了两项核心演练，聚焦于能力验证而非故障模拟：

6月桌面推演： 主题为“应对业务高峰期的服务资源调配”。演练验证了在咨询量激增150%的假设场景下，通过启动后备支持人员、启用知识库热点问题自动推送等方式，保障服务标准不降级的能力。

10月实战演练： 主题为“核心知识资产的保障与访问”。在不影响生产环境的前提下，执行了服务知识平台从主站点到备用只读站点的计划内切换与回切。过程耗时22分钟，期间所有内部及授权用户访问不受影响，验证了关键知识资产的可连续性。

风险评估与计划迭代

于2025年第三季度完成了年度系统性风险评估，未识别出需立即采取行动的高级别风险。评估报告已归档，作为未来规划的依据。

根据本年度日常运营数据和演练心得，于11月完成了对SAC计划的首次优化更新，主要加强了资源弹性调配和内部沟通协调方面的程序性描述。

知识管理体系的核心支撑作用

知识库运营数据： 截至2025年11月30日，本年度项目专属知识新增200条，覆盖了合同附件清单中95%以上的问题场景。

闭环管理成效： 建立了“解决方案-用户反馈-优化更新”的闭环。本年度根据用户操作反馈和系统小版本更新，对163条 历史知识条目进行了刷新和优化，确保了知识的时效性与准确性。

赋能效果：知识库的直接应用，使重复性问题的平均处理时间下降了52%，并将相关咨询的升级率降低了40%，显著提升了服务交付的稳定性和可预测性。

组织协同与资源保障

合同约定的组织架构在本年度运行顺畅，职责清晰：

数智运营部： 作为服务统一入口和知识运营主体，确保了日常服务流的稳定与高效。

研究总院： 提供了扎实的后台技术保障，所有需深入分析的问题均得到及时、专业的支持。

质量管理部与应急管理部： 通过定期的过程审计、SLA达成情况分析及演练组织，为服务体系的持续稳健运行提供了制度性保障。

持续改进与未来规划

本年度改进成果：已完成对服务台知识检索插件的升级，检索准确率提升25%。

下一年度（2026年）重点计划：

Q1-Q2：探索并试点AI助手在知识库智能问答和工单辅助填写的应用，进一步提升一线服务效率与一致性。

Q3：规划并执行以“多系统间数据一致性保障”为主题的专项桌面推演，深化对复杂业务场景连续性保障的理解。

全年：持续优化知识库的结构与用户体验，目标将用户自助解决率提升至45%。

结论

截至2025年11月30日，江西通信产业服务有限公司通过系统化、常态化的管理，成功履行了服务可用性与连续性的合同承诺。服务体系运行平稳高效，核心指标全面达标，并通过知识管理与前瞻性演练构建了坚实的服务韧性基础。我们将秉持持续改进的理念，致力于为甲方"翔云系统"的长期稳定运营提供卓越保障。