晋  来  办  平  台

应

急

演

练

计

划

2025年8月27日

目 录

1. 演练目的	1

2. 演练范围与场景	1

3. 演练方式与时间	2

4. 参与人员及职责	2

5. 演练阶段与议程	2

6. 成功标准	3

7. 准备工作与资源需求	3

8. 风险控制与注意事项	4

演练目的

检验流程有效性：实战检验预案中定义的应急指挥、信息流转、故障诊断与处理的整套流程是否顺畅、高效。

锻炼团队协同能力：强化应急指挥部与各技术小组之间，以及各小组内部的沟通、协作与联合处置能力。

评估人员技能水平：评估关键岗位人员在压力下的技术判断、决策执行与问题解决能力。

完善应急保障体系：识别现有预案和流程中的潜在不足，为后续优化提供实践依据，持续提升平台业务连续性保障水平。

满足合规性要求：生成完整的演练记录与报告，作为ITSS信息技术服务认证中“事件管理”与“业务连续性管理”过程的关键证据。

演练范围与场景

演练范围

系统范围：“晋来办”APP前端访问、后端核心应用服务及相关中间件。

组织范围：应急预案中定义的全部组别，包括指挥组、技术支撑组、网络及云平台保障组、平台运维组。

流程范围：覆盖事件上报、预案启动、信息沟通、诊断排查、决策指挥、故障恢复、事后复盘的全生命周期。

演练场景

本次演练设定为单一性、技术类故障场景，具体内容如下：

场景名称：“晋来办”APP核心服务异常（模拟软件故障事件）

场景描述：模拟在业务平峰期，“晋来办”APP主要页面及核心业务接口持续返回“500 - 内部服务器错误”，导致大量用户无法正常使用APP功能。

场景选择理由：该场景复杂度适中，涉及应用诊断、日志分析、中间件检查等多项标准运维操作，能有效检验技术支撑组与平台运维组的应急能力，且对真实业务影响风险可控。

演练方式与时间

演练方式：模拟实战演练。通过在测试环境或低风险时段制造模拟故障，检验真实应急响应过程。

计划日期：2025年8月27日（星期三）

计划时间：14:00 - 16:00 （总时长2小时）

时长控制：确保在2小时内完成从故障发生到服务恢复的全流程，并留有简要复盘时间。

参与人员及职责

| 组别 | 参与人员 | 主要职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指挥组 | 景建波（组长） | 总体指挥决策，授权预案启动与终止，负责对外/对上沟通。 |  |
| 技术支撑组 | 阴俊杰（组长）胡炜 | 负责技术研判，协调诊断工作，主导故障定位与修复方案制定。 |  |
| 网络及云平台保障组 | 翟福民（组长）李佳宇 | 负责网络连通性、云平台资源、安全攻击行为进行快速排查与确认 |  |
| 平台运维组 | 续雁能（组长）张泽宽 | 负责应用服务、中间件、数据库的日志分析、状态检查及具体修复操作 |  |
| 观察记录组 | 数智运营部1-2人 | 负责全程记录演练时间线、关键对话、决策点及存在的问题，不参与实际操作 |  |

演练阶段与议程

第一阶段：演练准备与启动 (14:00 - 14:10)

14:00 - 14:05：全体参演人员在线集结，演练总指挥（数智运营部经理）宣读演练目标、场景及注意事项。

14:05 - 14:10：指挥组宣布演练开始，模拟事件注入。

第二阶段：应急响应与处置 (14:10 - 15:10)

严格按照《应急预案》流程执行：

事件发现与上报。

预案启动与指挥建立。

技术支撑组协调，网络组与平台运维组并行开展诊断。

故障定位、方案制定与实施。

服务恢复验证。

第三阶段：演练终止与复盘 (15:10 - 15:50)

15:10 - 15:15：指挥组确认演练目标达成，宣布演练终止。

15:15 - 15:50：全体参演人员召开复盘会，各小组汇报执行情况，观察员反馈记录，共同讨论待改进点。

第四阶段：报告编制与改进 (演练结束后3个工作日内)

由观察记录组负责编制《应急演练报告》，包括演练过程、评估结果及改进计划，报数智运营经理审批。

成功标准

本次演练成功的衡量标准包括：

流程标准：应急响应流程被正确触发并执行，关键节点无遗漏。

时效标准：从事件上报到预案启动时间不超过5分钟；故障定位时间不超过30分钟。

沟通标准：信息流转顺畅，关键决策与状态变化在应急群内得到及时通报。

技术标准：能够准确诊断出模拟故障的根本原因，并执行有效的恢复操作。

准备工作与资源需求

资源需求

权限：确保各小组在演练期间拥有所需系统的监控、日志查看与操作权限。

环境：确保演练所使用的监控平台、运维工具处于正常状态。

沟通：建立专用的应急演练即时通讯群（如企业微信群）。

准备工作

提前3个工作日将本计划发送至全体参演人员。

提前与数据局指挥组进行最终沟通与确认。

观察记录组提前熟悉记录模板。

风险控制与注意事项

风险控制

所有修复操作需在确认是模拟演练的前提下进行，严禁对生产环境造成实质性影响。设置“安全词”，一旦出现意外情况可立即中止演练。

注意事项

参演人员需严肃对待，将演练视为真实事件。

注意沟通纪律，所有指令与通报应在指定群组中进行。

演练结束后，确保所有为演练而设置的模拟状态已完全清除。