江西通信产业服务有限公司

运维服务质量改进管理制度

文件编号：JXTX-04-04

| 编制部门:质量管理部 | 编制时间:2025.01.10 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 编制时间:2025.01.10 |
| 批准人:涂志云 | 审批时间:2025.01.10 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.01.10 | V1.0 | 新建 | 张翔 | 何峻 | 涂志云 |

目录

江西通信产业服务有限公司	1

运维服务质量改进管理制度	1

1. 总则	4

1.1. 目的	4

1.2. 适用范围	4

1.3. 原则	4

2. 组织与职责	4

2.1. 质量管理部	4

2.2. 质量管理部经理	5

2.3. 质量管理专员	5

2.4. 各业务与职能部门（数智运营部、研究总院、人力部、应急管理部等）	5

3. 改进机会的来源与识别	5

4. 质量改进管理流程	5

4.1. 改进提议与立项	6

4.2. 原因分析与计划制定	6

4.3. 改进措施实施	6

4.4. 效果验证与评估	6

4.5. 知识固化与推广	7

5. 与其他管理流程的衔接	7

6. 附则	7

总则

目的

为建立系统、规范的质量改进管理机制，确保公司运维服务在质量策划、实施、检查、改进（PDCA）的循环中持续提升，有效应对内外部审核、客户反馈及日常运营中发现的问题，特制定本制度。

适用范围

本制度适用于公司范围内所有与软件运维服务质量相关的改进活动的识别、评审、实施、验证和知识固化过程。涉及部门包括数智运营部、研究总院、人力部、质量管理部及应急管理部。

原则

预防为主，持续改进： 强调主动识别改进机会，而不仅限于问题纠正，致力于服务管理与交付过程的持续优化。

数据驱动，科学决策： 改进活动应基于客观的数据分析和事实证据，确保改进方向正确、措施有效。

系统管理，闭环运行： 改进活动需遵循从识别、分析、计划、实施到验证和标准化的完整闭环流程。

全员参与，跨部门协作： 鼓励全体员工及相关方提出改进建议，重大改进项目需明确跨部门职责与协作机制。

组织与职责

质量管理部

作为质量改进管理的归口部门，负责本制度的维护与解释。

负责组织公司级改进机会的收集、评审与立项。

负责监控、协调和验证重大改进措施的实施效果。

负责组织改进成果的知识转移与经验分享。

质量管理部经理

负责审批《质量改进项目立项申请》及《改进实施计划》。

负责组织改进项目的阶段性评审与结项验收。

负责向公司管理层报告质量改进的整体状况与成效。

质量管理专员

负责日常改进建议的收集、初步筛选与登记。

负责跟踪已立项改进项目的实施进度，并协助解决跨部门协调问题。

负责组织改进项目结项后的效果验证，并归档相关记录。

各业务与职能部门（数智运营部、研究总院、人力部、应急管理部等）

负责本部门职责范围内改进机会的识别与提议。

作为改进措施的责任部门，负责制定具体的实施计划并执行。

负责向质量管理部反馈改进措施的实施进展与结果。

改进机会的来源与识别

质量改进机会应系统性地从以下渠道进行识别与收集：

客户反馈：客户满意度调查、日常沟通、投诉与建议中反映的问题和期望。

内部审核与管理评审：内部审核、管理评审中识别的不符合项、观察项及改进决议。

服务过程监控：对服务级别协议（SLA）、关键绩效指标（KPI）的监控数据分析，发现的未达标项或绩效趋势下滑。

事件与问题分析：对重大事件、重复发生问题的根本原因分析结论。

战略与业务变化：公司战略调整、新技术引入、业务范围变化带来的新要求。

员工建议：全体员工提出的合理化改进建议。

质量改进管理流程

本流程遵循“识别-评审-计划-实施-验证-固化”的闭环管理模型。

改进提议与立项

任何部门或个人均可通过规定的渠道提交《质量改进建议表》。

质量管理部定期（如每季度）组织对收集到的改进建议进行初步评审，评估其必要性、紧迫性和潜在价值。

对于需跨部门协调、资源投入较大或影响深远的改进建议，由提议部门或质量管理部编写《质量改进项目立项申请》，明确改进目标、范围、初步方案、资源需求及预期效益，报质量管理部经理审批。

原因分析与计划制定

改进项目立项后，由责任部门（或成立专项小组）对需改进的问题进行根本原因分析。

基于原因分析结果，责任部门制定详细的《改进实施计划》，内容包括：具体改进措施、实施步骤、责任人与完成时限、所需资源、验证方法及风险应对措施。

《改进实施计划》需经质量管理部经理审核批准。

改进措施实施

责任部门按照批准的《改进实施计划》组织资源，严格执行各项改进措施。

质量管理专员负责跟踪改进项目的实施进度，定期向质量管理部经理汇报，并协调解决实施过程中的障碍。

效果验证与评估

改进措施完成后，由责任部门收集相关数据，进行自我验证，并形成初步结论。

质量管理部组织（或委托质量管理专员）对改进效果进行独立验证。验证应依据立项时设定的目标，通过数据对比、测试、评审等方式进行。

验证通过后，形成《质量改进项目结项报告》，报质量管理部经理审批。验证未通过的，需重新分析原因并制定新的改进措施，循环此流程。

知识固化与推广

所有成功结项的改进项目，其有效的措施、方法、最佳实践及经验教训，应由责任部门整理成知识文档（如更新后的SOP、技术方案、培训教材、案例等）。

知识文档经相关部门评审后，由质量管理部协调，纳入公司服务知识库或相关管理体系文件。

必要时，组织相关的培训或经验分享会，确保改进成果在组织内得到有效传播和应用。

与其他管理流程的衔接

与客户满意度管理衔接： 客户满意度调查分析报告中识别的待改进项，应直接作为本制度的重要输入，启动改进流程。

与内部审核/管理评审衔接： 内部审核发现的不符合项及管理评审输出的改进决议，必须按照本制度的要求制定纠正与预防措施计划，并跟踪闭环。

与服务交付流程衔接： 日常运维服务中通过事件、问题管理流程识别的系统性改进机会，应提报至本流程进行处理。

附则

本制度由质量管理部负责解释与修订。

本制度自发布之日起正式实施，相关改进活动须遵照执行。

本制度的支持性文件包括：

- 《质量改进建议表》

- 《质量改进项目立项申请》

- 《改进实施计划》

- 《质量改进项目结项报告》