江西通信产业服务有限公司

晋城市产业互联网数字化

共享服务平台运维项目实施方案

文件编号：JXTX-09-02

| 编制部门:数智运营部 | 编制时间:2025.05.20 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 编制时间:2025.05.20 |
| 批准人:涂志云 | 审批时间:2025.05.20 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.05.20 | V1.0 | 新建 | 涂志云 |

目录

江西通信产业服务有限公司	1

1. 项目概述	4

2. 项目实施总体规划	4

3. 分阶段实施内容	4

3.1. 项目启动与规划	4

3.2. 服务交接与基线建立	4

3.2.1. 环境与权限交接	4

3.2.2. 服务基线建立	5

3.2.3. 运维系统初始化	5

3.3. 标准化运维服务执行	5

3.3.1. 服务台专员	5

3.3.2. 事件与问题管理	5

3.3.3. 变更与配置管理	5

3.3.4. 日常运维作业	5

3.4. 服务持续监控与优化	5

3.5. 服务回顾与周期续约准备	6

3.5.1. 服务总结报告	6

3.5.2. 知识移交	6

4. 资源与保障措施	6

4.1. 团队保障	6

4.2. 运维保障	6

4.3. 过程与质量保障	6

5. 风险与应对策略	7

5.1. 付款条件风险	7

5.2. SLA违约风险	7

5.3. 人员流动风险	7

5.4. 安全事件风险	7

项目概述

本方案旨在规划与指导“晋城市大数据应用平台运维服务项目”的实施，确保所有工作严格遵循双方签订的《运维项目合同书》条款，按期、保质、保量地完成软硬件交付、系统集成、培训与验收，并履行合同约定的长期运维服务承诺。

项目实施总体规划

本项目实施自合同签订之日起，在运维服务期内持续提供运维服务并完成交付与验收，整体分为五个连续阶段：

- 项目启动与团队入驻（第1周）

- 服务交接与基线建立（第2-3周）

- 标准化运维服务执行（第4周 - 服务期满前1个月）

- 服务持续监控与优化（全周期）

- 服务回顾与周期续约准备（服务期满前1个月至结束）

分阶段实施内容

项目启动与规划

合同澄清与会签

与甲方召开项目启动会，首要澄清合同付款条款的歧义，明确最终付款条件与比例。同时，确认并书面记录交付地点。

团队组建与报审

成立项目部，任命符合合同要求的项目经理及成员，并向甲方提交人员名单、资质证明供审核确认。

计划文档编制与提交

编制并提交《详细项目计划》、《实施方案》、《应急预案》、《安全责任书》、《质量管理计划》及《培训计划》等，供甲方审定。

服务交接与基线建立

环境与权限交接

与甲方及原服务方（如有）协作，完成工作场地、办公条件、系统账户、技术文档及备品备件库的交接。

服务基线建立

全面调研平台现状，记录当前系统配置、性能指标及潜在风险，形成《系统初始状态报告》，作为未来服务考核的基线。

运维系统初始化

在甲方运维服务管理系统中，初始化服务台、配置管理数据库（CMDB）、服务数据等，确保流程就绪。

标准化运维服务执行

服务台专员

建立由专人负责的服务台，通过热线、邮箱等多种渠道受理服务请求，并严格执行《服务台管理制度》。

事件与问题管理

严格执行事件管理流程，确保所有故障按合同要求处置。对重复发生的事件进行根源分析，转化为问题管理。

变更与配置管理

任何系统变更需提前制定方案并获甲方书面批准后实施。同时，维护CMDB的准确性，记录所有配置项及其关系。

日常运维作业

- 执行7×24小时监控与每日巡检。

- 按合同要求提供全域安全防护，包括每季度的漏洞扫描、渗透测试。

- 严格遵循《备品备件管理制度》与《服务知识管理流程》。

服务持续监控与优化

绩效监控：持续监控服务级别协议（SLA）达成情况，定期生成《运维服务报告》。

持续改进：每季度向甲方提交《客户意见征询表》，收集反馈，并基于数据分析和甲方意见，持续优化服务流程与系统性能。

服务回顾与周期续约准备

服务总结报告

在服务期满前一个月，编制《年度运维服务总结报告》，全面汇报服务目标达成情况、重大事件回顾及价值成果。

知识移交

确保所有知识库文档、技术方案、运维记录完整无误，并移交给甲方。

项目续约准备：配合甲方完成项目评估与审计，为可能的服务周期续约做好准备。

资源与保障措施

团队保障

配备稳定的、具备项目所需技术能力的服务团队，并严格执行人员稳定性保障措施，人员调整及时向甲方报备。

运维保障

建立并执行“7x24小时”故障响应机制，确保10分钟内响应，1小时内工程师到达现场。二线支持提供5×8小时深度技术支持，紧急情况15分钟内响应。

过程与质量保障

严格执行事件、问题、变更、配置等IT服务管理流程，确保运维服务过程标准化、可追溯。对运维服务全过程进行文档记录与管理，形成完整服务档案，以备审计与追溯。

风险与应对策略

付款条件风险

合同付款与甲方“年度预算资金到达”挂钩，存在乙方收款不确定性。

应对：在项目启动阶段进行书面澄清，争取更有利的支付条件；同时在财务预算中做好现金流管理。

SLA违约风险

因人员技能不足或响应不及时导致未达到合同SLA要求。

应对：严格执行人员资质审核与常态化培训；建立内部SLA监控预警机制，确保所有呼叫及时响应与闭环。

人员流动风险

驻场人员离职可能影响服务连续性。

应对：建立A/B角机制，加强团队内部知识共享；按合同要求，人员调整提前向甲方报备并做好工作交接。

安全事件风险

平台遭受网络攻击，导致数据泄露或服务中断。

应对：严格执行《信息安全管理计划》，定期进行安全评估与演练；建立并测试安全事件应急响应预案。