江西通信产业服务有限公司

翔云系统运维服务项目

应急演练记录

文件编号：JXTX-10-05

| 编制部门:数智运营部 | 编制时间:2025.11.10 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 编制时间:2025.11.10 |
| 批准人:涂志云 | 审批时间:2025.11.10 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.11.10 | V1.0 | 新建 | 徐超超 | 何峻 | 涂志云 |

目录

江西通信产业服务有限公司	1

翔云系统运维服务项目	1

应急演练记录	1

1. 演练基本信息	4

2. 演练过程关键时间线与评估	4

3. 演练目标达成情况评估	5

4. 发现问题与待改进项	6

演练基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 演练类型 | ☑ 模拟演练 (在独立测试环境进行) |
| 演练地点 | 应急指挥部（公司会议室）、运维工位、远程支持端 |
| 场景编号 | XY-SCENARIO-001 (核心财务模块与SAP接口复合故障) |
| 场景简述 | 模拟翔云系统财务核算模块服务不可用，同时与SAP系统的财务凭证同步接口大面积失败，导致甲方核心财务业务中断，符合P1级事件定义。 |
| 依据文件 | 1. 《应急演练预案》(JXTX-10-03) 2. 《应急演练大纲》(JXTX-10-02) 3. 《项目合同》SLA条款 |

演练过程关键时间线与评估

| 时间 | 关键动作/事件 | SLA/预案目标 | 实际结果 | 观察员评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00:00 | 监控平台模拟告警触发。 | - | 告警准确发出。 | 场景注入成功。 |
| 14:02:15 | 服务台专员发现告警，初步确认。 | 发现事件 | 完成初步判断。 | 反应及时。 |
| 14:04:30 | 服务台专员电话上报运维项目经理。 | 内部上报 | 沟通渠道正确，信息传递完整。 | 符合上报流程。 |
| 14:07:00 | 运维项目经理评估为P1，建议启动应急响应并成立应急管理部。 | 初步定级 | 定级准确，建议合理。 | 决策流程清晰。 |
| 14:09:20 | 数智运营部经理宣布启动P1级应急响应，并指令成立应急管理部。 | 启动响应，成立机构 | 应急管理部依法成立。 | 核心机制验证成功。 |
| 14:12:00 | 应急管理部成员集结完毕，召开首次紧急会议。 | - | 集结迅速，会议高效。 | 指挥体系开始运作。 |
| 14:14:40 | 服务台发送事件通告邮件给模拟甲方。 | ≤15分钟响应 | 用时14分40秒。 | SLA响应时效达标。 |
| 14:15-16:05 | 技术诊断、研发介入、决策恢复方案、执行恢复操作。 | 协同处置 | 技术排查逻辑清晰，跨团队协作顺畅。 | 在应急管理部指挥下，协同有效。 |
| 16:05-16:10 | 验证业务功能恢复，数据补发完成。 | 业务恢复 | 核心功能验证通过。 | 恢复验证步骤完整。 |
| 16:10:00 | 应急管理部评估后，指挥长宣布应急响应终止。 | ≤2小时恢复 | 从事件发生到响应终止总计2小时10分。 | 恢复时间略超目标，需分析。 |
| 16:12:00 | 服务台发送“应急响应终止及业务恢复确认”通知。 | 最终通告 | 通知及时发出。 | 沟通闭环完成。 |
| 16:20-16:50 | 召开即时复盘会议。 | 24小时内复盘 | 会议按时召开，讨论热烈。 | 完成“热复盘”。 |

演练目标达成情况评估

| 评估维度 | 预案目标 | 实际表现 | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 架构合规性 | 应急管理部按规定成立并运作。 | 在事件上报后9分20秒内成立并有效指挥。 | ✔ 完全达成 |
| SLA时效性 | P1级：15分钟响应，2小时内恢复。 | 14分40秒响应（达标），2小时10分恢复（略超）。 | ⚠ 部分达成 (恢复时效待改进) |
| 流程符合性 | 符合《运维应急管理制度》及预案流程。 | 各环节执行与预案高度一致，无流程跳步。 | ✔ 完全达成 |
| 沟通有效性 | 对内上报准确，对外通报及时、专业。 | 内部上报路径清晰；对外发送4次通告，内容完整、准时。 | ✔ 完全达成 |
| 团队协同性 | 跨团队信息共享与行动协同顺畅。 | 在应急管理部调度下，团队间协作良好，无重大信息阻塞。 | ✔ 达成 |
| 知识采集完整性 | 全程记录可转化为知识的操作与决策点。 | 知识专员采集了完整的技术步骤、沟通记录与决策日志。 | ✔ 达成 |

发现问题与待改进项

| 序号 | 问题描述 | 原因初步分析 | 责任团队/角色 | 改进建议（初步） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务恢复时间略超2小时目标。 | 恢复方案中的“分节点恢复”步骤，因其中一台测试服务器资源不足，导致单节点启动延迟约8分钟。 | 数智运营部 | 1. 将演练/应急专用测试环境的资源健康度检查纳入前置准备清单。 2. 优化恢复脚本，增加对资源状态的预检与容错。 |
| 2 | 应急管理部首次会议时，指挥中心共享屏幕切换不畅。 | 视频会议软件与投影仪兼容性问题，会前未进行联合调试。 | 数智运营部 | 1. 制定《应急指挥中心设备检查清单》，并于演练/应急前强制完成检查。 2. 准备关键信息的纸质备份。 |
| 3 | 服务台专员在发送首条通告后，未立即在内部群同步已发送的信息。 | 沟通脚本未明确要求此动作，专员专注于对外沟通。 | 服务台专员 | 1. 更新通告模板和SOP，增加“对外发送后，立即在内部指挥群截图确认”的步骤。 2. 加强相关情景培训。 |