江西通信产业服务有限公司

2025年1-11月运维服务技术研发报告

文件编号：JXTX-07-03

| 编制部门:研究总院 | 编制时间:2025.11.30 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 编制时间:2025.11.30 |
| 批准人:涂志云 | 审批时间:2025.11.30 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.1.10 | V1.0 | 新建 | 熊发云 | 何峻 | 涂志云 |

目录

江西通信产业服务有限公司	1

2025年1-11月运维服务技术研发报告	1

1. 年度研发工作概述	4

2. 主要研发项目完成情况	4

2.1. 智能服务管理与分析平台项目	4

2.2. 场景化知识库与智能辅助系统研发	4

3. 运维手册研发情况	5

4. 新技术研发进展情况	5

5. 资金使用情况	6

6. 总结与展望	6

年度研发工作概述

2025年度，研究总院严格遵循《运维服务技术研发规划》的指引，聚焦“数智运营”转型目标，协同各业务部门，扎实推进各项研发任务。本年度核心目标是构建“管理智能、知识内嵌、操作自动、文档规范”的运维能力体系。截至报告期末，规划内主要项目均已完成或超额完成阶段性目标，新技术探索取得初步成果，资金使用符合预算计划，为公司运维服务能力的升级奠定了坚实的技术基础。

主要研发项目完成情况

智能服务管理与分析平台项目

完成状态：已上线并进入全面推广阶段。

核心成果：

智能公告中心模块

已完成开发并于Q3上线。实现了公告的分级分类、定向推送与强制阅读确认功能，关键信息阅读确认率从不足70%提升至98%以上，显著解决了信息触达不到位的痛点。

实时满意度反馈模块

已于Q3部署完成。在服务工单关闭后自动触发满意度评价，替代了原有的月度手动填报模式。目前已累计收集实时反馈数据超过千条，为服务质量分析提供了及时、准确的数据源。

服务价值可视化报表：于Q4初完成开发。成功整合了SLA数据、事件处理效率与实时满意度数据，生成了多维度、可下钻的分析看板。该看板已成为数智运营部月度服务评审会的核心决策工具。

里程碑达成：所有计划模块均按《研发进度表》如期完成开发、测试，并于2025年10月试点成功，目前正组织全国范围的推广培训。

运维手册研发情况

完成状态：年度计划手册全部完成编撰与评审，已纳入知识库统一管理。

核心成果：严格按《手册研发计划表》推进，完成了关键手册的标准化研发：

《财务机器人系列运维手册》：已于Q3发布，涵盖了往来核销、报表自动化等机器人的全生命周期操作指南，成为相关岗位的必备工具书。

《零信任安全接入平台运维手册》：Q3发布，整合了客户端部署、日常故障排查（FAQ）及应急流程，使零信任相关的支持效率提升30%。

标准化建设：所有新编手册均遵循公司统一模板，结构清晰、图文并茂，并建立了与知识库联动的定期评审与更新机制，初步形成了体系化的运维知识资产。

新技术研发进展情况

完成状态：预研与评估阶段顺利完成，已进入原型验证阶段。

核心进展：

AIOps场景探索：Q2-Q3期间，技术虚拟小组完成了对开源框架的技术评估。Q4起，已选取“Nginx访问日志错误模式自动识别”作为首个PoC场景，目前原型系统正在测试环境中运行，初步验证了通过简单规则引擎实现异常模式过滤的可行性。

超自动化流程拓展：基于现有RPA经验，对低代码工作流平台进行了选型研究。已完成“月度运维报告数据自动采集与生成”流程的设计，计划于12月进行自动化流程部署测试。

融合探索：已初步规划了智能告警事件与知识库解决方案、自动化流程的联动接口方案，为2026年深度集成打下基础。

阶段结论：本年度新技术研发工作实现了从0到1的突破，明确了技术路线，积累了初步实践经验，达到了“能力建设和方向验证”的预期目标。

资金使用情况

2025年度，研发规划预算总额为103万元。截至2025年11月20日，实际支出共计96.8万元，预算执行率为94%，资金使用健康、合理，主要支出情况如下：

人力资源成本（60万元预算）：实际支出60万元，执行率100%。为研发团队薪酬、奖金，是项目顺利推进的根本保障。

软硬件及云资源采购（12万元预算）：实际支出11.5万元。主要用于智能平台生产环境云服务器租赁及部分商业BI组件许可采购。

专项费用（31万元预算）：

手册研发（8万元）：实际支出7.8万元，用于手册编写、评审及知识适配。

新技术研发（15万元）：实际支出13.5万元，用于技术培训、PoC环境搭建及外部专家咨询。

外包咨询与培训推广（8万元）：实际支出4万元，主要用于安全测试服务及内部推广活动，部分培训计划调整至2026年初执行，故有结余。

资金结余：累计结余6.2万元，主要为部分软硬件采购的节余及调整至下年度的培训费用。所有结余资金将按公司财务制度管理，可用于规划内项目的后续优化或经批准后转入下年度研发计划。

总结与展望

2025年度运维服务技术研发工作整体达成既定目标，在平台智能化、知识体系化、操作自动化及技术前瞻性等方面均取得了实质性进展。这些成果直接提升了运维服务的效率、质量与客户感知。

展望2026年，研究总院将在巩固本年度成果的基础上，重点推进智能服务平台的深化应用与全国推广，完成知识库系统的全面优化，并依据本年度的预研成果，审慎推进1-2个AIOps或超自动化场景的试点落地，持续驱动公司运维服务能力与核心竞争力的提升。