江西通信产业服务有限公司

翔云系统运维服务项目-实施方案

文件编号：JXTX-09-02

| 编制部门:数智运营部 | 编制时间:2025.01.10 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 编制时间:2025.01.10 |
| 批准人:涂志云 | 审批时间:2025.01.10 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.1.10 | V1.0 | 新建 | 徐超超 | 何峻 | 涂志云 |

目录

江西通信产业服务有限公司	1

翔云系统运维服务项目-实施方案	1

1. 项目总览与目标	4

1.1. 项目背景	4

1.2. 核心目标（与合同1.4条对齐）	4

1.3. 实施范围	4

2. 项目组织与职责分工	4

3. 服务交付详细流程	5

3.1. 服务请求全生命周期管理（支撑合同第四条）	5

3.2. 知识管理体系运营流程（支撑合同3.5条及8.2条）	5

4. 服务级别协议（SLA）与关键绩效指标	6

5. 沟通与报告机制	6

6. 交付物与验收计划	6

7. 质量保障与风险控制	7

项目总览与目标

项目背景

依据甲乙双方签订的《翔云系统运维及知识管理体系建设项目合同》（下称“主合同”），乙方（江西通信产业服务有限公司）将为甲方提供为期一年的“翔云”企业业务运营与财务管理系统全面运维支持服务，并同步构建标准化的运维知识管理体系。本方案旨在将合同条款转化为具体、可执行、可度量的行动计划，确保项目目标全面达成。

核心目标（与合同1.4条对齐）

运营稳定：保障翔云系统及其核心接口的稳定运行，年度综合服务可用性不低于90%。

支持高效：建立并执行分级响应机制，快速解决系统功能性、数据性及集成性故障。

知识赋能：构建持续更新的项目专属知识库，显著降低重复问题发生率，赋能甲方用户。

实施范围

严格遵循主合同第三条定义的服务范围，覆盖系统应用支持、业务咨询、数据支持、集成接口支持及知识库建设与维护五大类别。

项目组织与职责分工

为履行合同第二条承诺，本项目采用矩阵式组织架构，确保专业协作与资源保障。

| 角色/团队 | 所属部门（合同依据） | 项目内核心职责 | 对接甲方接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 数智运营部（合同2.1） | 项目总负责；整体交付管理、资源协调、SLA达成监控、定期汇报。 | 甲方项目负责人 |
| 服务台团队 | 数智运营部（合同2.2） | 统一受理、记录、初步诊断、分级派发所有服务请求；一线咨询解答。 | 甲方终端用户/IT接口人 |
| 研发支撑组 | 研究总院（合同2.3） | 处理需代码级介入的复杂缺陷、性能瓶颈、接口异常；系统变更评估。 | 甲方技术接口人 |
| 服务知识管理组 | 数智运营部（合同2.3） | 知识萃取、结构化编写、知识库维护更新、推动知识复用。 | 甲方业务专家/知识库管理员 |
| 质量与应急组 | 质量管理部/应急管理部（合同2.3） | 监督服务质量、审计SLA；处理重大/紧急事件、主导服务连续性演练。 | 甲方项目负责人 |

服务交付详细流程

服务请求全生命周期管理（支撑合同第四条）

接入：请求通过合同约定的7x24小时热线或在线服务台统一接入。

记录与分级：服务台依据预定义规则（基于合同4.3条）进行记录并初步定级（P1-P4）。

派单与处理：根据问题类型，系统自动或人工派单至相应团队（服务台/研发支撑组）。

升级与协同：超时或复杂问题自动升级至项目经理，协调跨组资源解决。

解决与关闭：解决方案经甲方用户确认后关闭，并关联至知识库。P1-P3级事件自动触发满意度回访。

知识管理体系运营流程（支撑合同3.5条及8.2条）

生产（从工单中来）：所有解决的技术问题，须由解决者或知识管理组提炼为标准条目，按“现象-原因-步骤”模板入库。

消费（到工单中去）：服务台处理新请求时，强制优先检索知识库，引用有效条目。

迭代：知识管理组按季度对知识条目进行有效性审查、更新和归档，形成《知识库更新包》（合同交付物）。

服务级别协议（SLA）与关键绩效指标

本方案执行将严格遵循合同附件《服务水平协议（SLA）》，核心KPI如下：

| 指标 | 合同标准（4.3条） | 测量方法 | 报告频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1事件响应时间 | ≤15分钟 | 从接单到首次联系用户的时间差 | 实时监控，月报呈现 |
| P1事件恢复时间 | ≤2小时 | 从接单到提供应急方案/恢复服务的时间差 | 事件报告，月报汇总 |
| 服务请求解决率 | P1/P2: 100%；P3: ≥95% | （解决工单数/总工单数）*100% | 周报、月报 |
| 知识库季度更新 | 按合同8.2条交付 | 交付符合标准的《知识库更新包》 | 季度交付物 |
| 用户满意度 | 依据合同8.1条 | 基于工单关闭后的回访评分（1-5分） | 月报（平均分） |

沟通与报告机制

为履行合同第七条（乙方权利义务），建立以下沟通机制：

| 报告/会议 | 频率 | 主要内容 | 参与方 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务日报 | 每个工作日 | 前一日重大事件、待处理P1/P2清单、系统健康状态 | 邮件发送甲方接口人 | 透明化运营状态 |
| 服务月报 | 每月5日前 | 上月SLA达成情况、工单分析、知识库更新、改进计划 | 项目经理提交，双方评审 | 定期评估，持续改进 |
| 季度联席会议 | 每季度一次 | 复盘季度服务、评审知识库交付物、规划下阶段重点 | 双方项目负责人及核心成员 | 战略对齐，深化合作 |
| 专项报告 | 事件触发 | 重大事件（P1/P2）的根因分析报告、服务连续性演练报告 | 事件相关方 | 复盘学习，完善预案 |

交付物与验收计划

根据合同第八条，明确以下关键交付物及验收流程：

| 交付物 | 交付频率/时间 | 验收标准（依据合同） | 验收方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《知识库更新包》 | 每季度末 | 内容符合业务实际，结构符合标准模板（合同3.5, 8.2条） | 甲方（15个工作日内） |
| 《服务月报》 | 每月5日前 | 内容完整，数据真实反映上月服务情况（合同7.2条） | 甲方（阅知确认） |
| 《项目总结报告》及完整知识库资产 | 服务期满后 | 报告全面总结项目成果，知识库资产完整可用（合同8.3条） | 甲方（30个工作日内组织终验） |
| 日常服务（单次请求） | 实时 | 问题解决，用户满意（合同8.1条） | 甲方终端用户 |

质量保障与风险控制

质量保障：由质量管理部通过定期SLA审计、流程合规性检查、人员技能认证（基于知识库）保障服务质量。

风险控制：

人员风险：严格执行“主备岗”制度，关键岗位人员备份率达到100%。

技术风险：对于复杂变更或修复，严格执行在测试环境验证、灰度发布的流程。

连续性风险：按计划执行服务连续性演练，确保应急预案有效。